**[ 프로젝트 3주차 수행 일지 ]**

**(23/07/03 ~ 23/07/07)**

| **프로젝트 타이틀** | Optic Yellow | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 팀명** | 피치마켓 | **프로젝트 팀원** | (팀장) 서준 (팀원) 남민서, 장병엽, 정형수, 이재훈, 이효림 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
| --- | --- | --- |
|  | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  | - 서준 : 회원가입, 로그인, 권한 부여 로직 생성, 회원관리(회원수정,신청내역확인,회원삭제), 에러 테스트 및 안정화 작업  - 장병엽 : 다중 이미지 업로드 기능 구현, 관리자용 테니스장 목록 및 상세정보 페이지 구현, 검색 기능 구현, 테니스장 정부 수정 페이지 구현  - 남민서 : 설정(연락처,선호지역,생일,선호시간,비번), 매치내역(달력),친구(내역,검색,신청,수락,거절,추천)  -이효림 : 매치신청자 처리, 시설과 멤버에 연동  -이재훈: 관리자 및 회원 분류 & 신고기능 구현, 전체 코딩 디버깅  - 정형수 : header생성, 날씨, 미세먼지 api 적용, mongo db 게시판 기본틀 제작 | - 서준 : 날씨 API 적용, 오라클 클라우드 테스트, 깃허브 연동 및 소스코드 병합, 에러 테스트 및 안정화 작업  - 장병엽 : 코트 예약 페이지 구현, 사용자용 테니스장 정보 페이지 구현  - 남민서 : 코트내역(달력), 친구관련부분, 이미지  -이효림 : FAQ, 공지사항, 문의 등의 고객센터 기능 구현  -이재훈: 미세먼지 api 구현 및 사이드 바 구현, 전체 코딩 점검 |

**2. 강사님 피드백**

| - 서준:  1. 깃허브 사용 관련 문의 > 한 명이 전체 틀 구축 후 배포, 사용하는 것을 권장함 의 피드백을 받았습니다.  2. 데이터베이스 클라우드 시스템 문의 > 멀캠의 네이버 클라우드 이용 > 실제 배포 시 MySQL만 지원, Oracle 클라우드 무료 서비스 이용 시 Oracle RDBMS로도 이용 가능함 의 피드백을 받았습니다.  3. 프로젝트 내 Javascript 에러 코드 해결 지원받았습니다.  이효림:   1. 다중 검색 필터 사용 시 이중 쿼리문 사용법 해결   남민서 : 1. DAOimpl에서 map사용  - 장병엽:  1. 다중 파일 업로드에 관한 조언을 받았습니다. |
| --- |