**[ 프로젝트 4주차 수행 일지 ]**

**(23/07/10 ~ 23/07/14)**

| **프로젝트 타이틀** | Optic Yellow | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 팀명** | 피치마켓 | **프로젝트 팀원** | (팀장) 서준 (팀원) 남민서, 장병엽, 이재훈, 이효림 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
| --- | --- | --- |
|  | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  | - 서준 : 커뮤니티 게시판 구현(CRUD, 댓글, 좋아요 조회수 등), 깃허브 연동 및및 소스 코드 취합, 에러 테스트 및 안정화 작업, 프론트엔드 작업 시작작  - 장병엽 : 테니스장 검색 결과 표시 페이지 구현, 각 테니스장의 코트마다 아이디와 이름 자동 부여 기능 구현, 코트 예약 페이지 구현, 필터링 기능 구현, 코트 에약 현황 페이지 구현현  - 남민서 : 코트내역(달력), 친구검색 기능, 친구목록 정렬(가나다,최신 등), 이미지 변경경, 안정화, 프론트작업  -이효림 : FAQ, 공지사항, 문의 등의 고객센터 기능 구현, 동일아이디 신청자 제한 기능능 구현,  -이재훈: 프론트 엔드 적용 및 백엔드 추가 작업 | - 서준 : 깃허브 연동 및 소스코드 병합, 프론트엔드 작업, 서버 배포, 데이터베이스 클라우드 연결, 에러 테스트 및 안정화 작업  - 장병엽 : 프론트 엔드 작업, 데이터베이스 테이블과 더미 데이터 정리, 소스코드 병합, 테스트 및 디버깅  - 남민서 : 안정화, 프론트작업, 프로필 수정 업로드 에러부분  -이효림 : 매치 부분 페이지 프론트앤드 구현, 에러 테스트 및 안정화작업업  -이재훈: 전체 디버깅 및 안정화 작업 , 프론트 수정 |

**2. 강사님 피드백**

| - 서준:  1. 깃허브 사용 관련 문의 > 병합 과정에서 계속되는 충돌 관련 문의 해결  이효림:   1. 다중 검색 필터 사용 시 이중 쿼리문 사용법 해결 |
| --- |